TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI

VSign

Nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống
nhận diện và dịch Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam đa ngôn ngữ
theo thời gian thực sử dụng học chuyển giao

VSign: Design and Development of a Real-Time Vietnamese Sign Language
Recognition and Multilingual Translation System Using Transfer Learning

| Loại tài liệu | Định hướng kỹ thuật + kế hoạch triển khai |
| --- | --- |
| Định hướng | Software Engineering + AI ứng dụng / Computer Vision |
| Phiên bản | 1.0 |
| Thời điểm | 09/2026 |

Tài liệu phục vụ trao đổi phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kiến trúc, tiến độ và tiêu chí đánh giá với giảng viên hướng dẫn.

Ghi chú về phạm vi tài liệu Phần “định hướng đã chốt” bám theo mô tả VSign của nhóm: VSL từ camera → nhận diện → chuỗi gloss → câu tiếng Việt → dịch đa ngôn ngữ → văn bản/giọng nói; học chuyển giao là định hướng chính, còn YOLO không phải thành phần bắt buộc. Các lựa chọn stack, mô hình cụ thể, ngưỡng KPI và tiến độ 16 tuần trong tài liệu này là phương án triển khai đề xuất để trao đổi và điều chỉnh cùng giảng viên.

# Mục lục nội dung

1. Tóm tắt điều hành

2. Bối cảnh và bài toán

3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

4. Phạm vi – giới hạn – giả định

5. Đối tượng sử dụng và kịch bản nghiệp vụ

6. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

7. Luồng xử lý và kiến trúc chức năng

8. Chiến lược dữ liệu VSL

9. Chiến lược mô hình AI và Transfer Learning

10. Nhận diện ký hiệu liên tục

11. Xử lý tiếng Việt, dịch đa ngôn ngữ và TTS

12. Kiến trúc phần mềm và công nghệ

13. Thiết kế dữ liệu, API và logging

14. Phương pháp đánh giá

15. Kế hoạch thí nghiệm

16. Tiến độ dự án 16 tuần

17. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

18. Rủi ro và phương án giảm thiểu

19. Kết quả bàn giao dự kiến

20. Kịch bản demo và cách trình bày với giảng viên

21. Hướng phát triển sau MVP

22. Thuật ngữ chính

23. Tài liệu tham khảo

# 1. Tóm tắt điều hành

VSign là hệ thống phần mềm hướng tới hỗ trợ giao tiếp cho người sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (Vietnamese Sign Language – VSL). Camera thu nhận chuỗi chuyển động của người ký hiệu, mô hình AI nhận diện thành các đơn vị ký hiệu (gloss), thành phần xử lý ngôn ngữ chuyển chuỗi gloss thành câu tiếng Việt tự nhiên, sau đó hệ thống có thể dịch câu tiếng Việt sang ngôn ngữ đích và phát âm bằng Text-to-Speech (TTS).

Trọng tâm nghiên cứu không nằm ở việc “gọi một API dịch”, mà ở bài toán nhận diện VSL ổn định từ video và khả năng hoạt động theo thời gian thực. Học chuyển giao (Transfer Learning) được dùng để tận dụng mô hình đã được huấn luyện trước, sau đó fine-tune/thích nghi cho dữ liệu VSL. Tiếng Việt đóng vai trò ngôn ngữ trung gian, giúp một mô hình nhận diện VSL có thể mở rộng sang nhiều ngôn ngữ đầu ra mà không phải huấn luyện lại bộ nhận diện cho từng ngôn ngữ.

Thông điệp trình bày với giảng viên “Phần khó và có tính nghiên cứu của đề tài là VSL → gloss/tiếng Việt theo thời gian thực. Dịch đa ngôn ngữ và TTS là lớp mở rộng sản phẩm. Chúng em triển khai theo lộ trình từ ký hiệu đơn → chuỗi ký hiệu ngắn → câu tiếng Việt → đa ngôn ngữ, đồng thời đánh giá độ chính xác, khả năng tổng quát trên người mới và độ trễ end-to-end.”

| Thành phần | Vai trò trong đề tài | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Nhận diện VSL | Core AI: video/landmark → nhãn ký hiệu hoặc gloss sequence | Rất cao |
| Transfer Learning | Chiến lược để giảm nhu cầu dữ liệu/chi phí huấn luyện từ đầu | Rất cao |
| Xử lý chuỗi theo thời gian | Mô hình hóa chuyển động, biên ký hiệu, chuỗi liên tục | Rất cao |
| Gloss → tiếng Việt | Biến kết quả nhận diện thành câu tự nhiên, dễ hiểu | Cao |
| Dịch đa ngôn ngữ | Việt → Anh/Nhật/Hàn/Trung/… | Trung bình |
| Text-to-Speech | Phát âm câu đã dịch | Trung bình |
| YOLO | Chỉ cân nhắc nếu cần detector riêng; không phải lõi | Tùy chọn |

# 2. Bối cảnh và bài toán

Ngôn ngữ ký hiệu là một hệ thống ngôn ngữ thị giác – không gian, trong đó nội dung được truyền đạt qua bàn tay, cánh tay, tư thế cơ thể, hướng chuyển động và trong nhiều trường hợp cả biểu cảm khuôn mặt. Vì vậy, bài toán nhận diện không thể được xem đơn thuần là nhận diện một ảnh tĩnh; hệ thống phải khai thác cả đặc trưng không gian lẫn đặc trưng thời gian.

Đối với VSL, bài toán còn chịu ảnh hưởng bởi giới hạn dữ liệu, khác biệt cách ký giữa người dùng, góc camera, ánh sáng, tốc độ ký, che khuất tay và biến thể vùng miền. Một tổng quan nghiên cứu VSL năm 2026 cũng nhấn mạnh các khoảng trống về dữ liệu, khả năng tổng quát và triển khai thực tế. Do đó, đề tài cần thiết kế đánh giá “signer-independent” (người trong tập test không xuất hiện ở train) thay vì chỉ báo cáo accuracy trên dữ liệu ngẫu nhiên.

VSL400, công bố năm 2026, cho thấy hệ sinh thái dữ liệu VSL đang phát triển: bộ dữ liệu gồm hàng chục nghìn video cho 400 gloss và nhiều người ký/góc nhìn. Điều này củng cố tính khả thi của hướng transfer learning và benchmark, nhưng việc sử dụng dữ liệu phải tuân thủ điều kiện cấp quyền/giấy phép của từng nguồn.

| Vấn đề | Tác động tới hệ thống | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Thiếu/không đồng nhất dữ liệu VSL | Dễ overfit, khó tổng quát | Transfer learning, data augmentation, thu thập có quy trình |
| Khác biệt người ký | Accuracy cao trên người quen nhưng giảm trên người mới | Signer-independent split, đa dạng người tham gia |
| Ký hiệu là chuỗi chuyển động | Ảnh tĩnh không đủ thông tin | LSTM/GRU/TCN/Transformer hoặc video backbone |
| Biên giữa các ký hiệu không rõ | Khó nhận diện liên tục | Sliding window, blank/CTC, temporal segmentation |
| Gloss khác câu tiếng Việt tự nhiên | Kết quả khó hiểu nếu chỉ ghép từ | Language post-processing có ràng buộc |
| Độ trễ camera → tiếng nói | Trải nghiệm không tự nhiên | Mô hình nhẹ, async pipeline, tối ưu inference |

# 3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

## 3.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm có khả năng nhận diện một tập VSL từ camera theo thời gian thực, chuyển kết quả sang tiếng Việt tự nhiên, hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ và Text-to-Speech; đồng thời đánh giá khả năng áp dụng transfer learning để cân bằng giữa độ chính xác, lượng dữ liệu và chi phí tính toán.

## 3.2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng pipeline thu nhận video/landmark thời gian thực từ camera.

Xây dựng quy trình dữ liệu VSL: từ định nghĩa vocabulary, thu thập, gán nhãn, tiền xử lý, chia train/validation/test đến quản lý phiên bản dataset.

Xây dựng ít nhất một baseline nhẹ dựa trên landmark + mô hình thời gian.

Fine-tune ít nhất một mô hình pretrained hoặc backbone video/pose cho VSL, sau đó so sánh với baseline.

Đánh giá riêng nhận diện ký hiệu đơn và, nếu dữ liệu cho phép, chuỗi ký hiệu ngắn/liên tục.

Xây dựng lớp chuyển gloss → câu tiếng Việt có cơ chế hạn chế thêm/bịa nội dung ngoài chuỗi nhận diện.

Tích hợp dịch Việt → ngôn ngữ đích và TTS như lớp mở rộng không phụ thuộc trực tiếp vào model VSL.

Tích hợp các thành phần thành sản phẩm end-to-end, có logging, confidence, latency và cơ chế xử lý ký hiệu không chắc chắn.

## 3.3. Câu hỏi nghiên cứu đề xuất

| Mã | Câu hỏi nghiên cứu | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Transfer learning có cải thiện kết quả nhận diện VSL so với baseline huấn luyện từ đặc trưng landmark không? | So sánh Macro-F1/Accuracy và thời gian huấn luyện giữa baseline và pretrained fine-tune. |
| RQ2 | Kết hợp bàn tay + tư thế có cải thiện nhận diện so với chỉ bàn tay? | Ablation: hand-only vs hand+pose trên cùng split. |
| RQ3 | Mô hình có tổng quát được cho người ký chưa xuất hiện ở train không? | Signer-independent test; báo cáo theo signer. |
| RQ4 | Pipeline end-to-end có đáp ứng trải nghiệm gần thời gian thực không? | Đo FPS, model latency, end-to-end latency p50/p95. |
| RQ5 | Tiếng Việt làm ngôn ngữ trung gian có cho phép mở rộng đa ngôn ngữ mà không huấn luyện lại VSL recognizer không? | Thử nhiều target languages trên cùng output tiếng Việt; đánh giá bản dịch/human review. |

# 4. Phạm vi – giới hạn – giả định

## 4.1. Phạm vi chức năng đã chốt

Nhận dữ liệu trực tiếp từ camera.

Nhận diện VSL thành ký hiệu/gloss.

Chuyển gloss thành câu tiếng Việt.

Dịch câu tiếng Việt sang nhiều ngôn ngữ.

Hiển thị văn bản và phát âm bằng TTS.

## 4.2. Phạm vi nghiên cứu theo từng mức

| Mức | Phạm vi | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| MVP bắt buộc | 20–50 ký hiệu cô lập thuộc giao tiếp hằng ngày; camera real-time; Vietnamese text; ít nhất 1 ngôn ngữ đích; TTS | Demo ổn định, có đánh giá signer-independent. |
| Target | Chuỗi 2–5 gloss/utterance trong tập mẫu; gloss → câu tiếng Việt tự nhiên; 3+ ngôn ngữ đích | Demo giao tiếp câu ngắn và đánh giá sequence/latency. |
| Stretch | Nhận diện liên tục tự do hơn, vocabulary lớn, nhiều vùng VSL, offline/on-device | Chỉ thực hiện khi MVP/Target đã ổn định. |

Lưu ý về số lượng lớp/ký hiệu Các con số 20–50 ký hiệu cho MVP là khuyến nghị quản trị phạm vi, không phải giới hạn học thuật của VSL. Sau baseline, nhóm có thể tăng vocabulary theo lượng dữ liệu, tài nguyên huấn luyện và thời gian còn lại.

## 4.3. Ngoài phạm vi giai đoạn đầu

Dịch mọi biến thể VSL trên toàn quốc với độ chính xác ngang phiên dịch viên.

Nhận diện hoàn hảo trong mọi điều kiện camera/ánh sáng/che khuất.

Tự xây dựng mô hình dịch đa ngôn ngữ từ đầu.

Tự xây dựng TTS từ đầu.

YOLO như yêu cầu bắt buộc của kiến trúc.

# 5. Đối tượng sử dụng và kịch bản nghiệp vụ

| Actor | Mục tiêu | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| Người sử dụng VSL | Truyền đạt nội dung qua ký hiệu | Bật camera, ký hiệu, xem gloss/câu, chọn ngôn ngữ, phát TTS. |
| Người đối thoại | Hiểu nội dung đã được chuyển đổi | Đọc/nghe bản dịch. |
| Quản trị/nhóm nghiên cứu | Quản lý vocabulary, dataset, model | Import sample, gán nhãn, chạy model version, xem metrics. |
| Giảng viên/người đánh giá | Quan sát tính đúng đắn và độ tin cậy | Xem demo, confusion matrix, signer split, latency, ablation. |

## 5.1. Kịch bản demo chuẩn

1. Người dùng mở VSign, cấp quyền camera và chọn ngôn ngữ đích (ví dụ English).

2. Hệ thống bắt đầu phiên nhận diện và hiển thị khung camera cùng landmark/feedback tùy chọn.

3. Người dùng ký chuỗi “TÔI – MUỐN – UỐNG – NƯỚC”.

4. Model trả về gloss kèm confidence; hệ thống chỉ chấp nhận token khi confidence/temporal stability đạt ngưỡng.

5. Language layer tạo câu tiếng Việt “Tôi muốn uống nước.”

6. Translation layer tạo “I want to drink water.”

7. TTS phát âm câu tiếng Anh.

8. UI hiển thị tổng latency và cho phép người dùng sửa/feedback nếu nhận diện sai.

# 6. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

## 6.1. Functional Requirements (FR)

| Mã | Nhóm | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Camera session | Bắt đầu/dừng camera và phiên nhận diện. |
| FR-02 | Frame/landmark capture | Thu nhận chuỗi frame/landmark theo cửa sổ thời gian. |
| FR-03 | Sign recognition | Nhận diện ký hiệu/gloss và trả confidence. |
| FR-04 | Unknown handling | Không ép dự đoán khi confidence thấp; trả “không chắc chắn/không nhận diện”. |
| FR-05 | Sequence building | Ghép token ổn định thành chuỗi gloss và loại bỏ lặp do giữ pose. |
| FR-06 | Vietnamese generation | Chuyển chuỗi gloss thành câu tiếng Việt tự nhiên. |
| FR-07 | Language selection | Chọn ngôn ngữ đích. |
| FR-08 | Translation | Dịch câu tiếng Việt sang target language. |
| FR-09 | TTS | Phát âm kết quả bằng ngôn ngữ đích. |
| FR-10 | History/feedback | Lưu kết quả và correction/feedback khi người dùng cho phép. |
| FR-11 | Vocabulary admin | Quản lý danh sách ký hiệu, nhãn, mô tả và sample. |
| FR-12 | Model version | Theo dõi phiên bản model, metrics và trạng thái deploy. |

## 6.2. Non-functional Requirements (NFR)

| Mã | Yêu cầu | Chỉ tiêu/ghi chú đề xuất |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Độ trễ | Đo p50/p95 cho nhận diện và end-to-end; mục tiêu nội bộ: câu ngắn có phản hồi sau khoảng ≤2 giây kể từ khi xác định kết thúc chuỗi. |
| NFR-02 | Hiệu năng | Camera preview mượt; inference có frame skipping/buffering khi cần. |
| NFR-03 | Độ chính xác | Báo cáo Accuracy + Macro-F1; mục tiêu nội bộ MVP ≥0.80–0.85 Macro-F1 trên tập signer-independent tùy độ khó vocabulary. |
| NFR-04 | Khả năng tổng quát | Test signers tách khỏi train; không dùng random-frame split gây leakage. |
| NFR-05 | Riêng tư | Không lưu raw video mặc định; có consent rõ nếu dùng video để cải thiện dataset. |
| NFR-06 | Khả năng mở rộng | Translation/TTS tách khỏi VSL recognizer; thêm ngôn ngữ không cần train lại model VSL. |
| NFR-07 | Quan sát hệ thống | Log model version, confidence, latency, lỗi pipeline. |
| NFR-08 | Khả năng tái lập | Dataset/model/config có version; seed và experiment log khi đánh giá. |

# 7. Luồng xử lý và kiến trúc chức năng

Luồng đã chốt của đề tài là VSL → nhận diện → tiếng Việt → đa ngôn ngữ → văn bản/giọng nói. Để triển khai ổn định, nên tách pipeline thành các stage có input/output rõ ràng, nhờ đó có thể đánh giá lỗi ở từng stage thay vì chỉ nhìn kết quả cuối.

| Stage | Input | Output | Lỗi cần quan sát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Capture | Camera frames | Frame buffer/timestamp | FPS drop, blur, lighting |
| 2. Feature extraction | Frame sequence | Landmarks/RGB features | Missed hand/pose, occlusion |
| 3. VSL recognition | Features | Gloss + confidence | Class confusion, unknown |
| 4. Temporal decoding | Frame/window predictions | Stable gloss sequence | Duplicate token, boundary error |
| 5. Vietnamese post-process | Gloss sequence | Vietnamese sentence | Hallucination/meaning drift |
| 6. Translation | Vietnamese sentence | Target-language text | Translation error |
| 7. TTS | Target text | Audio | Voice/language mismatch |

# 8. Chiến lược dữ liệu VSL

Dữ liệu là rủi ro lớn nhất của đề tài. Nên quản lý dữ liệu như một sản phẩm: có vocabulary version, protocol quay, metadata, consent, split theo signer và quality check. Không nên bắt đầu bằng việc thu thật nhiều video nhưng nhãn không nhất quán.

## 8.1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu công khai/được cấp quyền: dùng để pretrain/benchmark nếu giấy phép cho phép. VSL400 (2026) là một nguồn tham khảo đáng chú ý cho isolated word-level VSL và được chia sẻ theo controlled access.

Dữ liệu nhóm tự thu: phục vụ đúng vocabulary và điều kiện demo. Đây là phần chủ động nhất để kiểm soát chất lượng.

Dữ liệu từ từ điển/video online: chỉ sử dụng khi điều khoản và quyền sử dụng cho phép; không mặc định rằng video công khai đồng nghĩa với được phép scrape/huấn luyện.

## 8.2. Vocabulary MVP đề xuất

| Nhóm | Ví dụ ký hiệu |
| --- | --- |
| Chào hỏi | XIN CHÀO, CẢM ƠN, XIN LỖI, TẠM BIỆT |
| Đại từ/quan hệ | TÔI, BẠN, GIA ĐÌNH |
| Ăn uống | ĂN, UỐNG, NƯỚC, CƠM, MUỐN |
| Hỗ trợ/y tế | CẦN, GIÚP, ĐAU, BỆNH VIỆN, BÁC SĨ |
| Đi lại | ĐI, VỀ, Ở ĐÂU |
| Khẳng định/phủ định | CÓ, KHÔNG |

Khuyến nghị: lựa chọn vocabulary dựa trên (1) giá trị giao tiếp, (2) phân biệt hình thái đủ rõ để tạo baseline, (3) có khả năng ghép thành câu demo, và (4) dữ liệu có thể thu/kiểm chứng.

## 8.3. Protocol thu thập đề xuất

| Mục | Quy tắc đề xuất |
| --- | --- |
| Người tham gia | Có nhiều người ký; ghi signer_id ẩn danh; ưu tiên người biết VSL khi có thể. |
| Góc quay | Ít nhất front-view cho MVP; cố định khoảng cách khung người. |
| Ánh sáng/phông | Có biến thiên vừa phải nhưng tránh quá tối/che khuất trong baseline. |
| Lặp lại | Mỗi ký hiệu có nhiều lần lặp/người để mô hình thấy biến thiên tốc độ. |
| Metadata | sign_id, signer_id, session_id, camera, fps, resolution, start/end, quality flag. |
| Consent | Văn bản đồng ý sử dụng dữ liệu cho nghiên cứu/đồ án; nêu rõ phạm vi lưu trữ/chia sẻ. |

## 8.4. Chia dữ liệu đúng cách

Nguyên tắc quan trọng Không chia ngẫu nhiên từng frame/clip rồi để cùng một người ký xuất hiện ở cả train và test nếu mục tiêu là đánh giá người mới. Split nên theo signer: train signers, validation signers, test signers tách biệt. Đây là cách giảm “data leakage” và phản ánh tốt hơn khả năng dùng ngoài đời.

# 9. Chiến lược mô hình AI và Transfer Learning

Đề tài nên có baseline và mô hình chính để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Không nên chỉ chọn một model rồi báo accuracy. Chiến lược tốt là xây baseline nhẹ, fine-tune pretrained backbone, sau đó so sánh chính xác – độ trễ – tài nguyên.

## 9.1. Baseline A – Landmark + mô hình thời gian

Trích xuất các điểm mốc bàn tay và tư thế (ví dụ 21 hand landmarks mỗi bàn tay và pose landmarks) rồi chuẩn hóa tọa độ theo khung người. Chuỗi vector được đưa vào BiLSTM/GRU/TCN/Transformer nhẹ. Baseline này có ưu điểm nhanh, ít phụ thuộc nền ảnh và phù hợp real-time; nhược điểm là có thể mất chi tiết hình dạng/ngữ cảnh RGB.

## 9.2. Main B – Pretrained video backbone + fine-tuning

Dùng mô hình video/vision đã pretrained để trích xuất đặc trưng không gian – thời gian, sau đó fine-tune head hoặc một phần backbone trên VSL. Đây là phần thể hiện rõ transfer learning. Các họ Transformer video đã được nghiên cứu cho SLR; một công trình VSL năm 2025 (CrossViViT) cũng minh họa tính khả thi của video transformer cho VSL.

## 9.3. Fusion C – hướng nâng cao

Kết hợp RGB/video features với landmarks có thể tăng độ bền khi một nguồn thông tin yếu. Chỉ nên triển khai sau khi A và B đã có baseline rõ, vì fusion làm tăng độ phức tạp và chi phí tuning.

## 9.4. YOLO nằm ở đâu?

YOLO là họ mô hình object detection. Trong VSign, nếu Hand/Pose Landmarker đã cung cấp vị trí/landmark đủ tốt thì YOLO không bắt buộc. Chỉ cân nhắc YOLO khi cần detector riêng để crop vùng tay/người, xử lý nhiều người trong khung hình hoặc dữ liệu khiến landmarker hiện có hoạt động kém. Vì vậy tên và đóng góp đề tài không nên phụ thuộc YOLO.

## 9.5. Quy trình fine-tuning đề xuất

1. Khởi tạo backbone từ pretrained weights.

2. Huấn luyện head/classifier trước khi mở dần một số layer backbone.

3. Dùng learning rate nhỏ cho backbone, lớn hơn cho head.

4. Theo dõi validation Macro-F1 và early stopping.

5. Lưu best checkpoint theo validation, không theo train accuracy.

6. Đánh giá duy nhất trên test signer sau khi đã chốt cấu hình.

# 10. Nhận diện ký hiệu liên tục

Ký hiệu đơn (isolated SLR) và nhận diện liên tục (continuous SLR – CSLR) là hai mức khó khác nhau. Continuous SLR phải vừa hiểu chuyển động vừa xử lý biên thời gian giữa các gloss. Nghiên cứu CSLR hiện đại thường xem bài toán là video → gloss sequence và có thể dùng CTC/temporal alignment khi không có frame-level boundary.

| Mức | Input | Output | Độ khó |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolated | Một clip chứa 1 ký hiệu | 1 label/gloss | Thấp hơn; dùng để tạo baseline. |
| Short sequence | Clip chứa 2–5 ký hiệu | Gloss sequence | Cần temporal decoding, chống duplicate. |
| Continuous | Video câu tự nhiên | Gloss sequence không biết boundary | Khó; co-articulation và weak alignment. |

## 10.1. Lộ trình kỹ thuật

1. Bước 1: isolated sign classification theo fixed/windowed clip.

2. Bước 2: streaming sliding window + temporal smoothing + “no-sign/blank” để tạo chuỗi ngắn.

3. Bước 3: nếu có sentence-level dataset đủ tốt, thử temporal encoder + CTC hoặc decoder sequence để nhận continuous gloss.

Quản trị scope Không nên đặt continuous free-form là điều kiện sống còn của MVP. Chốt một mốc “Real-time isolated/short-sequence” trước; continuous là phần nghiên cứu mở rộng sau khi dữ liệu và baseline ổn định.

# 11. Xử lý tiếng Việt, dịch đa ngôn ngữ và TTS

## 11.1. Gloss → tiếng Việt

Chuỗi gloss là biểu diễn trung gian của nội dung ký hiệu và không nhất thiết trùng cấu trúc câu tiếng Việt. Language layer có nhiệm vụ biến gloss thành câu tự nhiên nhưng phải bảo toàn ý nghĩa. Có thể triển khai từ đơn giản đến nâng cao: rule/template cho tập câu hẹp; mô hình seq2seq/LLM có prompt ràng buộc; hoặc kết hợp template + LLM.

| Yêu cầu an toàn ngữ nghĩa | Cách triển khai |
| --- | --- |
| Không thêm ý ngoài gloss | Prompt/decoder yêu cầu chỉ diễn đạt lại, không suy đoán thông tin mới. |
| Confidence thấp | Không sinh câu chắc chắn; hiển thị token chưa chắc hoặc yêu cầu ký lại. |
| Có thể truy vết | Lưu raw gloss song song câu tiếng Việt để người dùng/giảng viên thấy model đã nhận gì. |
| Đánh giá | So sánh với câu chuẩn và chấm human adequacy/fluency. |

## 11.2. Tiếng Việt làm pivot language

Kiến trúc VSL → Vietnamese → Target Language cho phép mở rộng ngôn ngữ đích mà không thay đổi VSL recognizer. Phần nghiên cứu khó được tập trung vào VSL → Vietnamese; phần dịch Việt → Anh/Nhật/Hàn/Trung có thể dùng mô hình pretrained hoặc API dịch sẵn có.

## 11.3. Text-to-Speech

TTS nhận target-language text và tạo audio. Chức năng này giúp người đối thoại không cần nhìn màn hình. TTS nên là service độc lập, hỗ trợ language/voice selection và cache câu ngắn nếu API có chi phí.

# 12. Kiến trúc phần mềm và công nghệ

Vì đề tài thuộc hướng SE kết hợp AI, hệ thống nên thể hiện rõ separation of concerns: giao diện/camera, nghiệp vụ, AI inference, language/translation, lưu trữ và observability. Việc tách AI service bằng Python cũng giúp nhóm thay model mà không ảnh hưởng toàn bộ backend.

## 12.1. Stack đề xuất

| Layer | Công nghệ đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js/React + TypeScript + Web Camera API | UI web dễ demo, truy cập camera, hiển thị realtime. |
| Application Backend | NestJS hoặc FastAPI tùy team | Auth/admin/session/API. Nếu muốn nhấn SE, NestJS tách nghiệp vụ rõ. |
| AI Service | Python + FastAPI | Phù hợp PyTorch/OpenCV/MediaPipe và model inference. |
| Streaming | WebSocket | Gửi kết quả inference/latency theo phiên realtime. |
| Database | PostgreSQL | Metadata, vocabulary, model/session log. |
| Object Storage | MinIO/S3-compatible | Lưu video dataset/checkpoint khi được phép. |
| Cache/Queue | Redis/BullMQ/Celery (optional) | TTS/translation async, batch preprocessing. |
| Model | PyTorch; export ONNX khi tối ưu | Nghiên cứu thuận tiện, sau đó tối ưu inference. |
| DevOps | Docker Compose + GitHub Actions | Tái lập môi trường và CI/CD. |

## 12.2. Hai lựa chọn kiến trúc theo quy mô nhóm

| Phương án | Khi nên dùng | Cấu trúc |
| --- | --- | --- |
| Đơn giản | 1 người / thời gian ngắn | Next.js + FastAPI + PostgreSQL. AI và API chung repo/service, ưu tiên hoàn thành MVP. |
| Tách service | 2+ người / muốn thể hiện SE rõ | Next.js + NestJS application backend + Python AI service + PostgreSQL/MinIO + WebSocket. |

# 13. Thiết kế dữ liệu, API và logging

## 13.1. Các entity chính

| Entity | Thuộc tính tiêu biểu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| SignVocabulary | id, gloss, vietnamese_label, topic, active | Danh mục ký hiệu. |
| VideoSample | id, sign_id, signer_id, path, split, quality | Quản lý dataset. |
| ModelVersion | id, name, architecture, dataset_version, metrics, artifact | Theo dõi model. |
| RecognitionSession | id, started_at, language, model_version | Phiên realtime. |
| RecognitionEvent | session_id, gloss, confidence, timestamp, latency | Kết quả từng token/window. |
| TranslationResult | session_id, vi_text, target_lang, target_text | Kết quả ngôn ngữ. |
| UserFeedback | event_id, expected_gloss, note | Sửa sai/feedback có kiểm soát. |

## 13.2. API gợi ý

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/sessions | Tạo phiên nhận diện. |
| WS | /ws/recognition/{sessionId} | Streaming result/gloss/confidence. |
| POST | /api/translate | Dịch Vietnamese → target language. |
| POST | /api/tts | Tạo/phát audio cho target text. |
| GET | /api/vocabulary | Lấy vocabulary đang hỗ trợ. |
| POST | /api/feedback | Gửi correction/feedback. |
| GET | /api/models | Xem model version và metrics. |
| POST | /api/admin/samples | Upload sample khi được phép. |

## 13.3. Logging tối thiểu

model_version và dataset_version

session_id, timestamp

input window duration/FPS

predicted gloss + confidence

preprocess latency + inference latency + language/translation latency

error/timeout

feedback/correction (nếu có consent)

# 14. Phương pháp đánh giá

Đánh giá phải tách model accuracy khỏi end-to-end product quality. Một demo chạy được chưa đủ để chứng minh nghiên cứu; ngược lại, một model có accuracy cao nhưng latency quá lớn cũng không đạt mục tiêu real-time.

| Nhóm | Metric | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Isolated recognition | Top-1 Accuracy | Tỷ lệ clip được phân loại đúng. |
| Isolated recognition | Macro Precision/Recall/F1 | Cân bằng giữa các lớp, hữu ích khi số sample/lớp không đều. |
| Phân tích lỗi | Confusion Matrix | Cho biết các ký hiệu dễ nhầm. |
| Continuous/sequence | Gloss Error Rate (WER-style) | (Substitution + Deletion + Insertion) / số gloss chuẩn. |
| Vietnamese generation | BLEU/chrF + human adequacy/fluency | Đo tương đồng + chất lượng ngữ nghĩa/ngôn ngữ. |
| Multilingual translation | chrF/BLEU hoặc human rating | Đánh giá target language cho câu ngắn. |
| Real-time | FPS, p50/p95 latency | Trải nghiệm và độ ổn định. |
| Resource | VRAM/RAM, model size | Khả năng triển khai thực tế. |
| Generalization | Metrics theo unseen signer | Khả năng dùng với người mới. |

## 14.1. Tiêu chí báo cáo kết quả

Luôn báo cáo dataset split và signer split.

Không chọn test set để tuning hyperparameter.

Báo cáo mean/variation nếu chạy nhiều seed khi có điều kiện.

Không chỉ nêu best accuracy; kèm latency và model size.

Có error analysis bằng video/gesture pairs dễ nhầm.

# 15. Kế hoạch thí nghiệm

| EXP | So sánh | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| E1 | Hand landmarks + LSTM vs GRU | Chọn baseline temporal nhẹ. |
| E2 | Hand-only vs Hand+Pose | Đo đóng góp của body pose. |
| E3 | Baseline vs pretrained video fine-tune | Đo lợi ích transfer learning. |
| E4 | Freeze backbone vs partial/full fine-tune | Trade-off data/compute/generalization. |
| E5 | Không augmentation vs augmentation | Độ bền với góc/ánh sáng/tốc độ. |
| E6 | Random split vs signer-independent split (chỉ để minh họa leakage) | Chứng minh lý do split đúng quan trọng. |
| E7 | Argmax per-frame vs temporal smoothing/blank | Giảm duplicate và jitter khi realtime. |
| E8 | Gloss raw vs Vietnamese post-processing | Đo độ tự nhiên và semantic preservation. |

Thứ tự ưu tiên thí nghiệm Không cần chạy mọi E1–E8 nếu thời gian hạn chế. E2, E3, E7 và signer-independent evaluation là nhóm có giá trị trình bày cao nhất đối với mục tiêu của VSign.

# 16. Tiến độ dự án 16 tuần

Bảng dưới đây là tiến độ đề xuất cho một học kỳ 16 tuần. Nếu lịch thực tế khác, có thể giữ nguyên các “gate” và co giãn số tuần.

| Tuần | Trọng tâm | Công việc chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chốt scope & research plan | Vocabulary MVP, mục tiêu, RQ, tiêu chí đánh giá | Project charter + backlog + RQ |
| 2 | Khảo sát nghiên cứu & data protocol | VSL literature, dataset/license, protocol quay, consent | Literature matrix + data spec |
| 3 | Xây pipeline dữ liệu | Folder/metadata, preprocessing, MediaPipe/OpenCV, quality check | Dataset pipeline v0 |
| 4 | Thu thập/chuẩn hóa dữ liệu vòng 1 | Quay/nhập dữ liệu, signer split, augmentation cơ bản | Dataset v1 |
| 5 | Baseline recognition | Landmark + LSTM/GRU; confusion matrix | Baseline report |
| 6 | Transfer learning model | Pretrained backbone + fine-tune | Model TL v1 |
| 7 | Ablation & generalization | Hand vs hand+pose; signer-independent; error analysis | Experiment report v1 |
| 8 | Realtime isolated MVP — GATE A | Camera → feature → gloss; confidence; latency | MVP nhận diện realtime |
| 9 | Short-sequence decoding | Sliding window, smoothing, blank/no-sign, duplicate handling | Gloss sequence v1 |
| 10 | Continuous/CTC thử nghiệm — GATE B | Nếu dữ liệu đủ: temporal encoder + CTC/sequence; nếu không: củng cố short-sequence | CSLR prototype hoặc robust short-sequence |
| 11 | Gloss → Vietnamese | Rule/LLM constrained post-processing; evaluation | Vietnamese sentence layer |
| 12 | Multilingual + TTS | Translation service, target language UI, TTS | End-to-end language layer |
| 13 | Tích hợp phần mềm | Frontend, backend/AI service, DB/logging, feedback | Integrated beta |
| 14 | Testing & tối ưu | E2E, performance, model export/ONNX nếu cần, privacy checks | Release candidate |
| 15 | Đánh giá cuối & báo cáo | Final test set, latency p95, human review, charts/tables | Final results + report draft |
| 16 | Hoàn thiện & bảo vệ — GATE C | Fix demo, slide, video backup, rehearsals | Final package + demo |

## 16.1. Các mốc kiểm soát (Milestones/Gates)

| Gate | Thời điểm | Điều kiện đạt | Quyết định sau gate |
| --- | --- | --- | --- |
| A – Recognition MVP | Cuối tuần 8 | Camera realtime nhận ổn định vocabulary MVP; có signer-independent metrics và latency | Mở sang sequence/language layer. |
| B – Sequence | Cuối tuần 10 | Nhận chuỗi ngắn ổn hoặc có CSLR prototype; biết giới hạn rõ | Chốt mức continuous thực tế cho báo cáo. |
| C – Final | Tuần 16 | End-to-end demo + metrics + report + backup video | Sẵn sàng bảo vệ. |

## 16.2. Quy tắc chống trễ tiến độ

Nếu tuần 6 chưa có baseline tốt: giảm vocabulary thay vì thêm model phức tạp.

Nếu tuần 9 short-sequence chưa ổn: không lao vào full continuous; tối ưu temporal decoding.

Nếu translation/TTS API gây chậm: giữ ngôn ngữ đích ở 1–3 ngôn ngữ cho demo.

Không thêm mobile app/on-device trước khi end-to-end web MVP qua Gate A.

Dành tối thiểu 2 tuần cuối cho test, kết quả và bảo vệ; không code feature mới ở tuần 16.

# 17. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

| Lớp test | Ví dụ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Normalization, smoothing, token dedup, language mapping | Bắt lỗi logic nhỏ. |
| Data validation | Thiếu label, duplicate sample, signer leakage | Đảm bảo dataset đúng. |
| Model regression | Fixed evaluation set cho mỗi model version | Không deploy model tệ hơn ngoài ý muốn. |
| API integration | Camera session → inference → translation → TTS | Đảm bảo service giao tiếp đúng. |
| E2E | Kịch bản ký câu ngắn từ browser | Đánh giá sản phẩm thật. |
| Performance | FPS/latency load 1 session và nhiều session nếu cần | Đo khả năng realtime. |
| Robustness | Ánh sáng/góc/tốc độ/người mới | Biết vùng hoạt động tin cậy. |
| Privacy/security | Consent, file access, raw video retention | Bảo vệ dữ liệu người dùng. |

# 18. Rủi ro và phương án giảm thiểu

| ID | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Thiếu dữ liệu VSL phù hợp | Cao | Cao | Thu hẹp vocabulary, transfer learning, thu dữ liệu có protocol, xin quyền dùng public dataset. |
| R2 | Biến thể VSL/vùng miền | Trung bình | Cao | Chốt phạm vi nguồn/biến thể; ghi metadata; không tuyên bố “toàn bộ VSL”. |
| R3 | Model overfit người ký | Cao | Cao | Signer-independent split + augmentation + per-signer metrics. |
| R4 | Continuous SLR quá khó | Cao | Cao | Milestone isolated/short sequence; full continuous là target/stretch. |
| R5 | Độ trễ cao | Trung bình | Cao | Landmark baseline, frame skipping, batching, ONNX/quantization nếu cần. |
| R6 | LLM thêm ý ngoài gloss | Trung bình | Cao | Constrained prompt, preserve raw gloss, confidence gating, human correction. |
| R7 | Phụ thuộc API dịch/TTS | Trung bình | Trung bình | Interface abstraction, cache, provider switch/local fallback. |
| R8 | Quyền riêng tư video | Trung bình | Cao | Consent, pseudonym signer_id, không lưu raw video mặc định, access control. |
| R9 | Scope creep | Cao | Cao | MVP/Target/Stretch, Gate A/B/C, freeze feature sau tuần 14. |

# 19. Kết quả bàn giao dự kiến

Mã nguồn hệ thống VSign và hướng dẫn chạy/deploy.

Dataset/project dataset có metadata và tài liệu mô tả; chỉ bàn giao/chia sẻ video theo phạm vi consent và license.

Checkpoint/model artifacts và model card (kiến trúc, dataset version, metrics, limitations).

Pipeline realtime camera → VSL → gloss → Vietnamese → multilingual → TTS.

Báo cáo thực nghiệm: baseline, transfer learning, ablation, signer-independent test, latency.

Tài liệu kiến trúc, API, database, test plan và deployment.

Video demo dự phòng và bộ slide bảo vệ.

Danh sách giới hạn/known issues và roadmap sau đồ án.

| Tiêu chí nghiệm thu | Bằng chứng |
| --- | --- |
| Nhận diện VSL hoạt động | Demo trực tiếp + confusion matrix + test signer. |
| Transfer learning được chứng minh | So sánh baseline vs pretrained fine-tune. |
| Realtime có số liệu | FPS + p50/p95 latency. |
| Đa ngôn ngữ | Cùng một Vietnamese output được dịch sang nhiều target languages. |
| TTS | Audio phát đúng ngôn ngữ đích. |
| SE quality | Repo, Docker, tests, API docs, logs, architecture. |
| Nghiên cứu tái lập | Dataset/model/config version và experiment table. |

# 20. Kịch bản demo và cách trình bày với giảng viên

## 20.1. Kịch bản trình bày 8–10 phút

| Thời lượng | Nội dung | Thông điệp |
| --- | --- | --- |
| 1 phút | Bài toán và người dùng | Khoảng cách giao tiếp giữa người dùng VSL và người không biết ký hiệu. |
| 1 phút | Scope & pipeline | VSL → gloss → Vietnamese → target → TTS; Vietnamese là pivot. |
| 2 phút | Core AI & transfer learning | Baseline, pretrained fine-tune, signer-independent evaluation. |
| 1 phút | Kiến trúc phần mềm | Camera/UI, inference, language service, data/logging. |
| 2 phút | Demo | Ký câu ngắn, xem gloss/confidence, Vietnamese, English, TTS. |
| 1 phút | Kết quả | Accuracy/Macro-F1, confusion matrix, p95 latency. |
| 1–2 phút | Giới hạn & roadmap | Continuous SLR, vocabulary, regional variation; hướng mở rộng. |

## 20.2. Câu hỏi giảng viên có thể hỏi và câu trả lời ngắn

| Câu hỏi | Trả lời đề xuất |
| --- | --- |
| Core nghiên cứu của đề tài là gì? | Nhận diện VSL từ chuỗi video theo thời gian thực và đánh giá transfer learning; dịch/TTS là lớp tích hợp mở rộng. |
| Tại sao không dịch VSL trực tiếp sang English? | Dùng tiếng Việt làm pivot giúp tập trung một bài toán VSL → Vietnamese và mở rộng target language mà không train lại recognizer. |
| Tại sao dùng transfer learning? | VSL là low-resource; pretrained features giúp giảm dữ liệu/chi phí và tạo bài toán so sánh thực nghiệm rõ ràng. |
| YOLO dùng ở đâu? | Không bắt buộc. Chỉ dùng nếu cần detector vùng tay/người; core là temporal VSL recognition. |
| Làm sao biết model không chỉ nhớ người ký? | Tách test signer khỏi train và báo cáo per-signer metrics. |
| Continuous có chắc làm được không? | Đề tài có lộ trình: isolated → short sequence → continuous. MVP không phụ thuộc full continuous; mức đạt được được chứng minh bằng metrics. |
| Nếu AI nhận sai thì sao? | Confidence gating, unknown/no-sign, hiển thị raw gloss, yêu cầu ký lại/feedback; không để language model “bịa” câu chắc chắn. |
| Đóng góp SE nằm ở đâu? | Kiến trúc modular, realtime streaming, model versioning, API, logging, privacy, testing, deployment và tích hợp end-to-end. |

# 21. Hướng phát triển sau MVP

| Hướng | Mô tả | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Vocabulary mở rộng | Tăng số gloss và chủ đề | Có thêm dữ liệu đủ cân bằng. |
| Continuous SLR đầy đủ | Video dài → gloss sequence | Sentence dataset + temporal/CTC/Transformer. |
| Sign Language Translation end-to-end | Video → câu tiếng Việt trực tiếp | Dataset song song video–sentence đủ lớn. |
| Multimodal | Hands + pose + face + RGB | Cần chứng minh lợi ích so với complexity. |
| On-device | Mobile/edge inference | Model compression/quantization. |
| Personalization | Thích nghi theo người ký | Consent + few-shot/calibration. |
| Bidirectional | Speech/Text → VSL avatar/video | Đề tài riêng, cần mô hình sinh ký hiệu/avatar. |
| Feedback learning | Sửa sai của người dùng → dataset mới | Data governance và retraining pipeline. |

# 22. Thuật ngữ chính

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| VSL | Vietnamese Sign Language – Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. |
| SLR | Sign Language Recognition – nhận diện ngôn ngữ ký hiệu. |
| ISLR | Isolated Sign Language Recognition – nhận diện từng ký hiệu cô lập. |
| CSLR | Continuous Sign Language Recognition – nhận diện chuỗi ký hiệu liên tục. |
| Gloss | Nhãn/từ khóa biểu diễn đơn vị ký hiệu; thường là lớp trung gian trước câu ngôn ngữ tự nhiên. |
| Transfer Learning | Tận dụng mô hình đã pretrained rồi thích nghi/fine-tune cho bài toán mới. |
| Fine-tuning | Tiếp tục huấn luyện một phần/toàn bộ mô hình pretrained trên dữ liệu mục tiêu. |
| Landmark | Điểm mốc hình học của tay/cơ thể/khuôn mặt được trích xuất từ ảnh/video. |
| Temporal Model | Mô hình xử lý quan hệ theo thời gian như LSTM/GRU/TCN/Transformer. |
| CTC | Connectionist Temporal Classification – loss/decoding cho chuỗi khi không có alignment frame-level chính xác. |
| LLM | Large Language Model – có thể dùng ở gloss → Vietnamese với ràng buộc. |
| TTS | Text-to-Speech – tổng hợp giọng nói từ văn bản. |
| Inference | Quá trình dùng model đã huấn luyện để dự đoán trên dữ liệu mới. |
| Macro-F1 | F1 trung bình đều giữa các lớp, giảm ảnh hưởng lớp nhiều mẫu. |
| Signer-independent | Tập test chứa người ký không xuất hiện ở train. |
| YOLO | Họ mô hình object detection; tùy chọn, không phải core của VSign. |

# 23. Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu mô tả đề tài VSign do nhóm cung cấp: “Nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống nhận diện và dịch Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam đa ngôn ngữ theo thời gian thực sử dụng học chuyển giao”, 2026.

[2] Hoang, Q. H., Nguyen, N. T., Nguyen, H. T., et al. “A Comprehensive Review of Vietnamese Sign Language Recognition Techniques.” Journal of Science and Technology – Engineering and Technology for Sustainable Development, 36(1), 2026. DOI: 10.51316/jst.188.etsd.2026.36.1.12.

[3] Quoc, T. N., Dang, K. P., Duy, V. T., et al. “A Multi-view Dataset for Vietnamese Word-Level Sign Language Recognition.” Scientific Data, 2026. DOI: 10.1038/s41597-026-08040-2.

[4] Chu, M. H., Nguyen, H. D., Nguyen, T. N. A., et al. “Cross-attention multi branch for Vietnamese sign language recognition: CrossViViT.” Discover Computing, 28, Article 141, 2025. DOI: 10.1007/s10791-025-09669-0.

[5] Camgoz, N. C., Koller, O., Hadfield, S., Bowden, R. “Sign Language Transformers: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation.” CVPR 2020, pp. 10023–10033.

[6] Gao, L., Shi, P., Hu, L., et al. “Cross-modal knowledge distillation for continuous sign language recognition.” Neural Networks, 179, 106587, 2024. DOI: 10.1016/j.neunet.2024.106587.

[7] Google AI Edge. MediaPipe Hand Landmarker and Pose Landmarker documentation, accessed 2026. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker ; https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker.

# Phụ lục A. Checklist trước buổi trao đổi với giảng viên

Chốt tên đề tài tiếng Việt/Anh và 1 câu mô tả core research.

Chốt vocabulary MVP và nguồn dữ liệu dự kiến.

Chọn signer-independent evaluation làm nguyên tắc bắt buộc.

Chốt baseline A và transfer-learning model B để so sánh.

Chốt Gate A tuần 8: real-time recognition MVP.

Xác nhận continuous SLR là Target/Stretch hay bắt buộc với giảng viên.

Xác nhận điều kiện sử dụng/thu thập video VSL và consent.

Chốt 1–3 ngôn ngữ demo; phần mềm vẫn thiết kế mở rộng thêm.

Chuẩn bị 1 slide về rủi ro dữ liệu và cách giảm thiểu.

Không cam kết con số accuracy trước khi có baseline; trình bày KPI như mục tiêu nội bộ.

# Phụ lục B. Phát biểu đề tài trong 30 giây

Pitch 30 giây “VSign là hệ thống nhận diện Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam trực tiếp từ camera. Phần nghiên cứu chính là sử dụng transfer learning và mô hình theo thời gian để chuyển video VSL thành gloss/tiếng Việt với độ trễ thấp và có khả năng tổng quát trên người ký mới. Sau đó tiếng Việt được dùng làm ngôn ngữ trung gian để dịch sang nhiều ngôn ngữ và phát âm bằng TTS. Đề tài được triển khai theo lộ trình isolated → chuỗi ngắn → continuous, có đánh giá accuracy/Macro-F1, signer-independent, sequence error và end-to-end latency.”